TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG

Môn: Software Requirements (SWR302)

BÀI TẬP CÁ NHÂN

Chương 16 & 17

Xác định Độ ưu tiên Yêu cầu  |  Kiểm định Yêu cầu

| Họ và tên: | Hoàng Thị Hải Như |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên: | DE190432 |
| Lớp: | SE20A07 |
| Ngày nộp: | 16/06/2026 |

Thời gian làm bài: 120 phút  |  Được phép tham khảo AI nhưng phải có lập luận riêng

# Hướng dẫn chung

| Lưu ý | AI có thể giúp tra cứu khái niệm, nhưng bạn phải tự suy luận, áp dụng vào ngữ cảnh cụ thể và giải thích lý do. Bài nộp chỉ gồm câu trả lời của chính bạn — không sao chép trực tiếp từ AI. |
| --- | --- |

- Bài gồm 3 bài tập, mỗi bài tập có nhiều phần nhỏ.

- Thời gian: 120 phút. Làm việc cá nhân.

- Với mỗi câu trả lời, yêu cầu nêu RÕ LÝ DO — không chỉ liệt kê.

- Điểm tự giác: Nếu bạn dùng AI để tạo câu trả lời và không có giải thích thêm, hãy ghi chú điều đó — giáo viên sẽ hỏi lại trực tiếp.

# Bài tập 1 — Phân loại MoSCoW và Phân tích Ưu tiên

(Chương 16 — 35 điểm)

| Ngữ cảnh | Bạn là Business Analyst cho một ứng dụng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tại một phòng khám tư nhân ở Đà Nẵng. Dự án phải ra phiên bản đầu trong 8 tuần, nhóm có 3 developer. Khách hàng (giám đốc phòng khám) muốn có rất nhiều tính năng ngay từ đầu. |
| --- | --- |

Dưới đây là 10 requirements khách hàng yêu cầu:

| Mã | Mô tả requirement | Phân loại MoSCoW (điền vào) |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Must Have |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Must Have |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Should Have |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Should Have |
| R05 | Giám đốc xem báo cáo doanh thu theo tháng (biểu đồ) | Could Have |
| R06 | Hệ thống cho phép đặt lịch tại 3 cơ sở khác nhau của phòng khám | Could Have |
| R07 | Tích hợp thanh toán trực tuyến (VNPay, MoMo) | Won't Have (lần này) |
| R08 | Bác sĩ ghi chú điện tử thay vì hồ sơ giấy | Should Have |
| R09 | Bệnh nhân đánh giá dịch vụ sau khi khám (1–5 sao) | Could Have |
| R10 | Hệ thống hiển thị thời gian chờ dự kiến theo thời gian thực | Won't Have (lần này) |

## Phần 1a — Phân loại và giải thích (15 điểm)

Điền phân loại MoSCoW vào bảng trên, sau đó giải thích cho CÁC requirement bạn xếp vào "Must Have":

Với mỗi Must Have, trả lời: Nếu bỏ requirement này đi, hệ thống có còn hoạt động được cho mục đích chính không? Tại sao?

Giải thích các Must Have requirements:

| Mã | Mô tả requirement | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| R01 | Bệnh nhân đăng ký lịch khám bằng số điện thoại và OTP | Nếu bỏ requirement này, hệ thống hoàn toàn không thể hoạt động vì đây là chức năng cốt lõi — mục đích duy nhất của ứng dụng là để bệnh nhân đặt lịch trực tuyến. Không có cơ chế đăng ký/xác thực thì không có bất kỳ giao dịch nào xảy ra được. Xác thực bằng OTP qua số điện thoại còn đảm bảo tính bảo mật tối thiểu cho thông tin y tế của bệnh nhân — đây là yêu cầu pháp lý ngầm định trong lĩnh vực y tế. |
| R02 | Bác sĩ xem lịch khám trong ngày trên app mobile | Nếu bỏ requirement này, bác sĩ không biết ai đến khám và vào lúc nào, khiến toàn bộ quy trình khám bệnh bị phá vỡ. Hệ thống chỉ có ý nghĩa khi cả hai phía — bệnh nhân đặt lịch và bác sĩ nhận lịch — đều được phục vụ. Đây là requirement đối xứng không thể tách rời khỏi R01. |

## Phần 1b — Đặt câu hỏi kiểu "Games People Play" (12 điểm)

Chọn 2 requirement bạn xếp vào "Should Have". Với mỗi requirement, viết 3 câu hỏi theo phong cách Slide 6 (Chương 16) để BA có thể hỏi khách hàng, nhằm kiểm tra xem có thật sự cần thiết không.

Requirement Should Have thứ 1 (ghi tên requirement): R03 — Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ

3 câu hỏi cho requirement này:

"Nếu tính năng này chưa có trong phiên bản đầu, liệu bệnh nhân có cách nào khác để nhớ lịch khám không — chẳng hạn họ tự ghi vào điện thoại hay phòng khám gọi điện thủ công?" → Kiểm tra xem có giải pháp thay thế không.

"Nếu trì hoãn tính năng nhắc SMS thêm 2 tháng, điều đó ảnh hưởng thế nào đến tỷ lệ bệnh nhân bỏ hẹn — và phòng khám có thể chấp nhận tỷ lệ đó trong giai đoạn đầu không?" → Kiểm tra hậu quả của việc hoãn.

"Việc triển khai SMS tốn thêm chi phí dịch vụ SMS gateway hàng tháng — anh/chị có sẵn sàng chi thêm ngân sách đó để có tính năng này ngay từ đầu không?" → Kiểm tra mức độ sẵn lòng trả giá.

Requirement Should Have thứ 2 (ghi tên requirement): R04 — Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ

3 câu hỏi cho requirement này:

"Nếu trong 8 tuần đầu hệ thống chưa có lịch sử khám, bệnh nhân có thể dùng hồ sơ giấy hiện tại của phòng khám để tra cứu không? Điều đó có gây bất tiện nghiêm trọng không?" → Kiểm tra sự thay thế.

"Tính năng này yêu cầu lưu trữ dữ liệu y tế dài hạn, phải tuân thủ bảo mật thông tin sức khỏe — anh/chị đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu pháp lý đó ngay từ phiên bản 1 chưa?" → Kiểm tra tính khả thi về pháp lý.

"Nếu tính năng xem lịch sử khám bị đẩy sang phiên bản 2 (sau 3–4 tháng), điều gì xảy ra với mục tiêu kinh doanh của phòng khám trong giai đoạn đó?" → Kiểm tra tác động kinh doanh khi hoãn.

## Phần 1c — Điều chỉnh khi deadline bị rút ngắn (8 điểm)

Giả sử giám đốc thông báo: deadline còn lại chỉ 5 tuần thay vì 8 tuần. Bạn sẽ điều chỉnh phân loại MoSCoW như thế nào? Liệt kê ít nhất 2 requirement bị hạ cấp và giải thích tại sao.

Các requirement bị điều chỉnh và lý do:

Khi deadline bị rút ngắn 3 tuần (37.5% thời gian), với cùng 3 developer, team phải giảm scope đáng kể. Theo nguyên tắc MoSCoW, phải bảo vệ Must Have, và cân nhắc hạ cấp các Should Have.

| Mã | Mô tả requirement | Cấp bậc bị hạ | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| R03 | Hệ thống tự động gửi SMS nhắc lịch khám trước 2 giờ | Should Have → Won't Have lần này | SMS nhắc lịch cần tích hợp với SMS gateway (Twilio, ESMS, v.v.), cần cấu hình, test, và xử lý lỗi gửi thất bại. Trong 5 tuần, developer cần tập trung vào luồng đặt lịch cốt lõi. SMS có thể thay thế tạm thời bằng cách nhân viên phòng khám gọi điện thủ công — giải pháp này không ảnh hưởng đến việc hệ thống có hoạt động được hay không. bại. Trong 5 tuần, developer cần tập trung vào luồng đặt lịch cốt lõi. SMS có thể thay thế tạm thời bằng cách nhân viên phòng khám gọi điện thủ công — giải pháp này không ảnh hưởng đến việc hệ thống có hoạt động được hay không. |
| R04 | Bệnh nhân xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ | Should Have → Won't Have lần này | Xem lịch sử khám và đơn thuốc cũ đòi hỏi thiết kế schema dữ liệu phức tạp hơn, giao diện lịch sử, và quan trọng là phải giải quyết vấn đề bảo mật thông tin y tế từ trước. Trong 5 tuần đầu, hệ thống chỉ cần tích lũy dữ liệu từ các lịch khám mới — chưa cần hiển thị lại. Tính năng này có thể bổ sung ngay sau phiên bản 1. |

Lý do chung: Theo slide Chương 16, ưu tiên cần xem xét lại khi có sự thay đổi về thời gian hoặc nguồn lực. Khi deadline giảm, các requirement "nice to have" phải nhường chỗ để bảo đảm Must Have được ra mắt đúng hẹn và ổn định.

# Bài tập 2 — Phân biệt Validation và Verification

(Chương 17 — 30 điểm)

| Mục tiêu | Phân biệt rõ Verification (làm đúng cách) và Validation (làm đúng việc). Đây là kỹ năng quan trọng vì nhiều dự án thất bại dù tất cả test đều pass — vì làm đúng thứ nhưng không đúng việc khách hàng cần. |
| --- | --- |

## Phần 2a — Phân tích 5 tình huống (20 điểm)

Đọc từng tình huống. Xác định mỗi tình huống thuộc Verification, Validation hay cả hai. Bắt buộc giải thích lý do bằng 1–2 câu.

TH1: Tester kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động đúng theo SRS (username/password, OTP, thông báo lỗi) hay không.

Loại: ☑ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Tester so sánh hành vi thực tế của hệ thống với những gì đã được ghi trong SRS. Đây là hoạt động "doing the thing right" — kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng theo đặc tả không, không liên quan đến việc đặc tả đó có phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng hay không.

TH2: BA mời 3 bác sĩ dùng thử prototype đặt lịch, sau đó hỏi: "Hệ thống này có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại của anh/chị không?"

Loại: ☐ Verification ☑ Validation ☐ Cả hai Giải thích: BA không kiểm tra xem prototype có đúng với SRS không — BA kiểm tra xem hệ thống có giải quyết được bài toán thực tế của bác sĩ không. Câu hỏi "có phù hợp với quy trình khám bệnh hiện tại không?" là điển hình của Validation — "doing the right thing" — đánh giá từ góc độ người dùng thực tế.

TH3: Team review lại SRS để đảm bảo mỗi use case đều có ít nhất 1 acceptance test tương ứng.

Loại: ☑ Verification ☐ Validation ☐ Cả hai Giải thích: Đây là hoạt động kiểm tra tính đầy đủ và nhất quán nội bộ của tài liệu yêu cầu — kiểm tra xem SRS có tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng (mỗi use case phải có thể test được) hay không. Không có sự tham gia của khách hàng để đánh giá giá trị thực tế, nên đây là Verification.

TH4: PM đọc lại business requirements của phòng khám và so sánh với software requirements để tìm chỗ 'dịch' sai.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☑ Cả hai Giải thích: Chủ yếu là Validation vì PM đang kiểm tra xem software requirements có phản ánh đúng nhu cầu kinh doanh thực sự không — tức là "doing the right thing." Nếu software requirements bị "dịch" sai từ business requirements, dù code có viết đúng SRS thì vẫn sai với mục tiêu ban đầu. Đây là hoạt động truy nguồn gốc (traceability) để đảm bảo Validation.

TH5: QA chạy toàn bộ automated test — tất cả 200 test đều PASS — nhưng khi demo, giám đốc phòng khám từ chối ký nghiệm thu vì hệ thống bắt buộc bệnh nhân phải dùng cả CMND lẫn thẻ BHYT mới đặt lịch được.

Loại: ☐ Verification ☐ Validation ☑ Cả hai Giải thích: Tất cả 200 test PASS chứng minh hệ thống làm đúng những gì SRS yêu cầu (Verification thành công). Nhưng chính SRS đó đã không phản ánh đúng nhu cầu thực của phòng khám — bệnh nhân chỉ cần số điện thoại để đặt lịch, không phải cả hai loại giấy tờ. Validation đã không được thực hiện đúng cách trước đó.

## Phần 2b — Phân tích sâu tình huống TH5 (10 điểm)

Tình huống TH5 là trường hợp kinh điển trong kỹ nghệ phần mềm. Trả lời:

- Điều gì đã xảy ra? Đối chiếu khái niệm Verification và Validation để giải thích vì sao dù test PASS mà dự án vẫn bị từ chối.

- Đây là ví dụ kinh điển về "Verification without Validation." Nhóm đã xây dựng phần mềm đúng theo đặc tả (Verification thành công — 200/200 test PASS), nhưng bản thân đặc tả đó lại không đúng với nhu cầu thực tế của phòng khám (Validation thất bại). SRS đã quy định "bệnh nhân phải cung cấp CMND và thẻ BHYT" — có thể vì BA hiểu nhầm nghiệp vụ, hoặc stakeholder không review kỹ yêu cầu lúc đầu. Kết quả: tất cả test đều xanh nhưng sản phẩm vô dụng với người dùng thực tế, vì rào cản đăng nhập quá cao.

- Nếu bạn là BA, bạn đã có thể ngăn chặn tình huống này như thế nào và ở giai đoạn nào của dự án?

- Giai đoạn elicitation (thu thập yêu cầu): Tôi sẽ hỏi rõ: "Bệnh nhân hiện tại cần xuất trình giấy tờ gì để đăng ký khám tại phòng khám?" và phân biệt giữa quy trình khám trực tiếp và quy trình đặt lịch online — hai quy trình này có thể khác nhau.

- Giai đoạn requirements review: Tôi sẽ tổ chức walkthrough SRS với giám đốc và nhân viên lễ tân để họ đọc và xác nhận từng điều kiện đặt lịch trước khi bắt đầu dev.

- Giai đoạn prototype: Trước khi code, tôi sẽ cho giám đốc dùng thử prototype màn hình đặt lịch — nếu thấy form yêu cầu CMND + BHYT ngay bước đầu, họ sẽ phản đối ngay từ khi chưa có dòng code nào.

- Liệt kê 2 hoạt động Validation cụ thể mà nhóm nên làm TRƯỚC khi bàn giao phần mềm.

2 hoạt động Validation cụ thể nên làm TRƯỚC khi bàn giao:

- User Acceptance Testing (UAT) với stakeholder thực tế: Mời giám đốc và ít nhất 3 bệnh nhân thật dùng thử hệ thống trong môi trường staging. Ghi lại phản hồi của họ về từng bước đặt lịch — đặc biệt là bước xác thực danh tính.

- Prototype walkthrough với end-user: Trước giai đoạn development, trình bày clickable prototype cho nhân viên lễ tân (người hiểu quy trình thực tế nhất) và hỏi: "Quy trình này có khớp với cách bệnh nhân thực sự đặt lịch không?" — để phát hiện sớm mọi yêu cầu bị "dịch sai" từ business sang software.

# Bài tập 3 — Viết Acceptance Criteria

(Chương 17 — 35 điểm)

| Lý thuyết | Acceptance Criteria xác định khi nào một requirement được coi là 'done' từ góc độ của khách hàng. Định dạng Given–When–Then giúp viết AC rõ ràng, có thể kiểm tra được và không còn chỗ hiểu nhầm. |
| --- | --- |

Cho user story sau (tiếp tục ngữ cảnh đặt lịch khám bệnh ở Bài 1):

User Story: "Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám trực tuyến qua điện thoại để không cần đến phòng khám chỉ để lấy số thứ tự."

## Phần 3a — Viết Acceptance Criteria (18 điểm)

Viết ÍT NHẤT 4 acceptance criteria theo định dạng Given–When–Then cho user story trên.

Lưu ý: Mỗi AC phải kiểm tra được (testable) — tránh AC mơ hồ kiểu "hệ thống hoạt động tốt".

Acceptance Criteria 1: Đặt lịch thành công

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã đăng nhập bằng số điện thoại và OTP hợp lệ |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân chọn bác sĩ, chọn ngày và khung giờ còn trống, nhấn "Xác nhận đặt lịch" |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống lưu lịch hẹn và hiển thị màn hình xác nhận gồm: tên bác sĩ, ngày giờ khám, mã đặt lịch duy nhất — trong vòng 3 giây |

Acceptance Criteria 2: Không cho đặt lịch vào khung giờ đã đầy

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đang ở màn hình chọn giờ khám cho một ngày cụ thể |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhấn vào một khung giờ đã có đủ bệnh nhân đăng ký (đã đầy) |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hiển thị thông báo "Khung giờ này đã đầy, vui lòng chọn giờ khác" và không cho phép xác nhận đặt lịch ở khung giờ đó |

Acceptance Criteria 3: OTP không hợp lệ hoặc hết hạn

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã nhập số điện thoại và nhận được mã OTP |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân nhập sai mã OTP hoặc nhập OTP sau 5 phút kể từ khi gửi |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng ("Mã OTP không đúng" hoặc "Mã OTP đã hết hạn"), không cho đăng nhập, và cho phép bệnh nhân yêu cầu gửi lại OTP mới |

Acceptance Criteria 4: Hủy lịch đã đặt

| Given (Điều kiện ban đầu) | Bệnh nhân đã có lịch khám được xác nhận và thời gian khám còn hơn 24 giờ |
| --- | --- |
| When (Hành động xảy ra) | Bệnh nhân vào mục "Lịch của tôi" và nhấn "Hủy lịch" trên một cuộc hẹn cụ thể |
| Then (Kết quả mong đợi) | Hệ thống hủy lịch hẹn đó, giải phóng khung giờ cho bệnh nhân khác đặt, và hiển thị thông báo "Đã hủy lịch thành công" |

## Phần 3b — AC dễ bị bỏ sót (10 điểm)

Trong số các AC bạn đã viết (hoặc AC nào đó bạn nghĩ đến nhưng chưa viết), hãy xác định:

- AC nào DỄ BỊ BỎ SÓT nhất trong thực tế? (có thể là AC bạn không tự nghĩ ra được nếu chỉ nghĩ nhanh)

- AC3 — OTP hết hạn sau 5 phút

- Đây là AC mà nhiều người khi nghĩ nhanh sẽ chỉ viết "OTP sai thì báo lỗi" mà quên mất trường hợp OTP đúng nhưng đã hết hạn — một trường hợp hoàn toàn khác về mặt logic.

- Tại sao AC đó quan trọng — nếu thiếu nó thì hệ thống gặp vấn đề gì?

- Nếu thiếu AC về thời hạn OTP, developer có thể không implement cơ chế hết hạn — OTP sẽ có hiệu lực mãi mãi. Điều này tạo ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng: nếu tin nhắn OTP bị chặn hoặc thiết bị bị mất, kẻ xấu có thể dùng OTP cũ để đăng nhập bất kỳ lúc nào. Trong lĩnh vực y tế, điều này đặc biệt nguy hiểm vì thông tin lịch khám liên quan đến dữ liệu sức khỏe cá nhân.

- Giải thích cách AC này có thể ngăn chặn lỗi (bug) trong giai đoạn phát triển.

- Khi developer đọc AC này, họ biết phải thêm timestamp vào OTP khi tạo ra và kiểm tra thời hạn trước khi xác thực. Tester sẽ viết test case cụ thể: "Gửi OTP, đợi 6 phút, nhập đúng OTP → phải báo hết hạn." Nếu không có AC này, test case này sẽ không bao giờ được viết ra, và lỗ hổng đi thẳng vào production.

## Phần 3c — Thiết kế test case (7 điểm)

Chọn 1 AC từ Phần 3a. Mô tả 1 test case cụ thể tương ứng với AC đó, theo cấu trúc sau:

| AC được chọn (ghi lại): | AC2 — Không cho đặt lịch vào khung giờ đã đầy |
| --- | --- |
| Tên test case: | TC-002: Verify system prevents booking on fully-booked time slot |
| Điều kiện tiên quyết (Pre-condition): | 1. Bệnh nhân đã đăng nhập thành công. 2. Khung giờ 9:00–9:30 ngày mai của Bác sĩ Nguyễn đã có đủ 5/5 bệnh nhân đăng ký (đã đầy theo cấu hình hệ thống). |
| Các bước thực hiện (Steps): | 1. Bệnh nhân vào màn hình "Đặt lịch". 2. Chọn Bác sĩ Nguyễn. 3. Chọn ngày mai. 4. Nhấn vào khung giờ 9:00–9:30. 5. Quan sát phản hồi của hệ thống. |
| Dữ liệu thử (Test data): | Tài khoản test: SĐT 0901234567. Bác sĩ: Nguyễn Văn A. Ngày: ngày mai. Khung giờ 9:00–9:30 đã có 5/5 slot đầy. |
| Kết quả mong đợi (Expected result): | Hệ thống hiển thị thông báo "Khung giờ này đã đầy, vui lòng chọn giờ khác". Nút "Xác nhận đặt lịch" không hoạt động hoặc không xuất hiện. Số lượng đặt lịch trong khung giờ đó vẫn là 5/5 (không tăng lên). |
| Kết quả thực tế (để trống — tester điền): |  |

# Bảng điểm (Rubric)

| Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Điểm đạt |
| --- | --- | --- |
| BÀI 1 — MoSCoW & Ưu tiên |  |  |
| 1a. Phân loại đúng và nhất quán với ngữ cảnh đã cho | 8 |  |
| 1a. Giải thích Must Have rõ ràng, có lý do cụ thể (không chung chung) | 7 |  |
| 1b. Câu hỏi đúng phong cách 'Games People Play', liên quan đến requirement được chọn | 12 |  |
| 1c. Điều chỉnh hợp lý khi deadline thay đổi, giải thích được nguyên nhân | 8 |  |
| BÀI 2 — Validation & Verification |  |  |
| 2a. Phân loại đúng cả 5 tình huống (4 điểm/tình huống) | 20 |  |
| 2b. Phân tích TH5 sâu, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ và giải pháp phòng tránh | 10 |  |
| BÀI 3 — Acceptance Criteria |  |  |
| 3a. AC đúng định dạng Given–When–Then, có thể kiểm tra được (4,5 điểm × 4 AC) | 18 |  |
| 3b. Xác định AC dễ bị bỏ sót có chiều sâu, giải thích được hậu quả thực tế | 10 |  |
| 3c. Test case đầy đủ, cụ thể, khả thi | 7 |  |
| TỔNG | 100 |  |

Ghi chú: Câu trả lời sao chép từ AI mà không có phần lập luận bổ sung sẽ bị trừ 50% điểm của phần đó.